Документы Государственного архива Костромской области о подготовке зоны затопления Горьковской ГЭС.

Горьковская (Нижегородская) ГЭС представляет собой четвертую ступень Волжского каскада гидроэлектростанций. Напорные сооружения ГЭС образуют крупное Горьковское водохранилище сезонного регулирования. При нормальном подпорном уровне (отметка 84 м.) длина водохранилища составляет 430 км,  полный объем 8,5 км³, длинна береговой линии 2168 км. Строительство станции началось в 1948 г., вместе с тем началась подготовка зоны затопления Горьковского водохранилища. Трестом «Гидроэнергопрект» был разработан проект мероприятий по защите от затопления Костромской низины и г. Кострома, поступивший на рассмотрение Костромского облисполкома в июле 1949 г.

Для производства работ связанных со строительством гидроэлектростанции в 1949 г. началась разработка Плесского (Антоновского) месторождения гравия, разведанного в 1934 г. геологом В. Колякиным.  Плесский карьер долгое время оставался единственным поставщиком инертных материалов для строительства Горьковской ГЭС, производства строительно-монтажных работ по защите Костромской низины и г. Костромы. Когда запасы основной площади месторождения были выработаны, была произведена разведка дополнительных площадей, расположенных в непосредственной близости от карьера близ д. Лякино Красносельского района.

В зону затопления водохранилища Горьковской ГЭС попадали земли 5 районов Костромской области: Костромского, Красносельского, Нерехтского, Кадыйского и Макарьевского общей площадью 21944,35 га, в том числе земли 61 колхоза – 16911,85 га; земли Гослесфонда – 4828,2 га с общим запасом древесины свыше 440 тыс. кубометров; земли совхоза «Караваево» – 131,5 га; земли Госземфонда – 72,8 га.

Земли сельскохозяйственного назначения составляли свыше 63 % от общей площади затапливаемых земель. На плечи местных колхозов легла колоссальная по своим масштабам работа по освоению новых земель под пашни, сенокосы, пастбища для скота. Так, в колхозах Нежитинского, Вознесенского, Николо-Макаровского, и Красногорского сельсоветов Макарьевского района было затоплено 5364 га. Большинство затопленных угодий представляли собой сенокосы и пастбища, расположенные по поймам рек Унжа и Немда, с хорошим травостоем злаковых и бобовых трав, с урожайностью сена 10-12 центнеров с га. В счет компенсации затопленных земель были разработаны проекты освоения болот Сокольское и Шохра и заболоченного участка в колхозах «Заря коммунизма» и «Вперед» (общей площадью 1086 га). Предполагалось так же провести освоение болот Березовское и Ухтомское.

В таблице представлены сведения о площади колхозных земель, попавших в зону затопления и мероприятиях по освоению компенсируемых земель:

| Наименование района | Площадь затапливаемых земель | Освоение новых земель из-под леса, раскорчевка и расчистка | Осушение болот и заболоченных земель | Коренное улучшение сенокосов и выгонов, вспашка и дискование после корчевки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Костромской | 12458,33 | 6715 | 4717 | 6332 |
| Красносельский | 2601,35 | 1470 | 293 | 1204 |
| Макарьевский | 1117,57 | 575 | 240 | 202 |
| Кадыйский | 590,45 | 2228 | 92 | 1492 |
| Нерехтский | 144,15 | 94 | ( | 113 |
| Итого | 16911,85 | 11082 | 5342 | 9343 |

Население, проживавшее в зоне затопления водохранилища Горьковской ГЭС подлежало обязательному переселению, а строения и сооружения сносу или переносу на новое место. Первоначально предполагалось провести переселение жителей из 29 населенных пунктов Костромского и Красносельского районов и из затопляемой зоны в г. Кострома – всего 1887 хозяйств в составе 6947 человек. Полному переселению на новые места подлежали 9 колхозов с 17 населенными пунктами, жителей еще 12 населенных пунктов предполагалось переселить внутри своих колхозов.

Согласно  постановлению Совета министров СССР № 4786 от 21 ноября 1951 г. для переноса из зоны водохранилища Горьковской ГЭС зданий и сооружений, принадлежащих местным Советам, колхозам и колхозникам был организован трест «Костромасельстрой». В связи с затоплением предстояло перенести на новое место 2435 строений, из них: зданий личной собственности, принадлежащих колхозникам, рабочим и служащим – 1824, общественных зданий колхозов – 549, школ – 6, медицинских учреждений – 3, культпросветучреждений – 3, зданий местных Советов и учреждений – 21, промпредприятий – 3, торговых предприятий – 23, складов заготзерно и заготлен – 3.

В соответствии с техническим проектом, колхозам и лесозаготовительным организациям предстояло очистить от леса и кустарника 9757,57 га затапливаемых земель. План санитарных мероприятий по подготовке ложа водохранилища предусматривал также крепление 5 сибироязвенных скотомогильников близ селений Мисково, Куниково, Вежи, Ведерки и Семиново Костромского района. Случаи заболевания скота сибирской язвой отмечались в Костромском районе в 1921-1956 гг., в Красносельском  в 1930-1944 гг. Помимо предусмотренных проектом, в районе с. Саметь в 500 метрах от дамбы обвалования Костромской низины и в д. Новленское Костромского района расположены скотомогильники, затопление которых возможно 1 раз в 10 лет при значительном подъеме уровня воды в водохранилище.

В зоне затопления оказались церкви сел Вёжи, Жарки, Мисково и Куниково и кладбище, расположенное близь д. Овинцы. В 1955 г. уникальная деревянная церковь Преображения из с. Спас-Вёжи, построенная в первой четверти XVII в. (утрачена в результате пожара 4 сентября 2002 г.)., и часть построек из окрестностей сел Жарки и Куниково  были переданы в ведение Костромского архитектурно-исторического заповедника. Они составили основу экспозиции будущего музея народного деревянного зодчества, решение об открытии которого было принято Костромским облисполкомом 3 мая 1960 г. Каменные церкви было решено взорвать, т.к. стены по оценке специалистов не поддавались ручной разборке. Распоряжением Костромского облисполкома № 36 от 8 января 1955 г. здания церквей с. Куниково и с. Мисково были переданы в распоряжение треста  «Дормостстрой» для использования кирпича на санитарную обработку скотомогильников.

В г. Кострома подлежали переносу из зоны затопления часть зданий и сооружений завода «Рабочий металлист», фабрики «Красная байдарка», Костромской ТЭЦ, льнокомбината им. Ленина, фанерного комбината, фабрики «Х Октябрь», лесозавода «Смычка», Костромской судоверфи, пристани «Кострома», маслозавода, насосная станция городского водопровода, лесозавод облжилснаба, 3 жилых дома горжилуправления, высоковольтная линия электропередачи, наплавной мост через р. Кострома и два деревянных моста через р. Черная и р. Запрудня. Планировалось также переселение из зоны затопления части жителей Татарской слободы и Селища и 59 семей, проживавших в бараках фанерного комбината. Кроме того,  планировались работы по обвалованию и защите береговой линии.

Для защиты от затопления Горьковским водохранилищем 12 тыс. га. плодородных земель Костромской низины, расположенных на ней колхозов, рабочих поселков и промышленных предприятий, была спроектирована сложная система защитных сооружений, в состав которой входили насосная станция, 42 км защитной дамбы, 14 км нагорного канала с защитной дамбой, 3 плотины (2 – на р. Костроме и 1 – на р. Узоксе), руслоотводящий канал р. Костромы длинной 5 км, магистральные дренажные канавы общей протяженностью 20 км.

Выполнение всех этих работ планировалось завершить к моменту ввода в строй Горьковской ГЭС в 1955 г. Однако к назначенному сроку по инженерной защите г. Костромы земляные работы были выполнены лишь на 70 %, мощение на 30,6%, не было завершено и строительство инженерных сооружений Костромской низины. В результате часть сенокосных угодий колхозов Костромского района и племсовхоза «Караваево», около 1200 га, оказались в течение 1956 года и до 15 июня 1957 г. затопленными; местным сельхозпредприятиям был нанесен ущерб свыше 3 млн. рублей.

Более того, в целях снижения стоимости строительных работ было выполнено облегченное крепление напорного откоса дамб. Даже пропуск сравнительно невысокого паводка 1961 г. с отметкой горизонта воды 85,19 вызвал разрушение верхового откоса Приволжской дамбы (с пикета 168 по 176 пикет) а также ступенчатый размыв верхового откоса на всем протяжении Идоломской дамбы. Кроме того, в процессе эксплуатации выяснилось, что даже при нормальном уровне воды Горьковского водохранилища (отметка 84,2) происходила интенсивная переработка коренного берега и пологого откоса дамб, интенсивное разрушение берегов водохранилища в черте г. Костромы и других населенных пунктах, расположенных по р. Волга и ее притокам, находящимся в подпоре.

Так, в д. Сандогора Костромского района в зоне берегообрушения оказались действующее кладбище площадью 4180 кв.м. и сельская больница, расположенная близ устья р. Солокша, в д. Новые Починки того же района в зоне влияния водохранилища оказались 6 строений, не предусмотренных проектом по переселению.

В Кадыйском районе создалась угроза обрушения 12 домовладений и храмового комплекса в с. Завражье; в зоне берегообрушения оказалось и местное кладбище. Кадыйский райисполком ходатайствовал также о переселении жителей из д. Ступниково – 50 хозяйств, д. Сорочково – 12 хозяйств, д. Деревнище – 8 хозяйств.

В 1957 г. в облисполком поступило ходатайство о переселении из зоны подтопления 46 хозяйств д. Большие Выходы Нерехтского района, расположенной на берегу р. Солоница.

Распоряжением Совета министров РСФСР № 1534-р от 24 апреля 1958 г. было утверждено переселение 16 индивидуальных хозяйств с. Сидоровское Красносельского района в связи с обрушением берегов р. Шача.

В зоне подтоплении водохранилища оказались д. Щода, д. Бугры, д. Пустынь Костромского района, однако их жители, несмотря на решение облисполкома о переселении и ликвидации колхозов, отказались уезжать с обжитых мест. В связи с поступлением в Совет Министров РСФСР жалоб от граждан населенных пунктов Шода, Бугры, Пустынь в соответствии с письмом Совмина РСФСР от 24 июля 1959 г. № 22421-230, переселение было приостановлено, а спустя год и вовсе отменено. Костромским облисполкомом совместно с «Гидроэнергопроект» был разработан план гидротехнических мероприятий по обеспечению безопасности населения в случае 5% паводка: строительство насыпной дороги от д. Шода до д. Колгора высотой 2 метра; подсыпка площадок 9 скотных дворов (до отметки 90 метров); строительство осушительной системы в подтопляемой зоне на площади 4 тыс. га. В целях более эффективного использования высокоплодородных пойменных земель, исполком областного совета, выступил с инициативой создать на базе указанных колхозов животноводческих совхоз, для чего передать часть сенокосных угодий от колхозов Середского района Ярославской области площадью 1857 га, находящихся в общем массиве земель подтапливаемых колхозов.

После заполнения водохранилища до отметки нормального подпорного уровня началось строительство дополнительных защитных сооружений в г. Кострома в районе Татарского кладбища, мельзавода № 10 на ул. Горной, на ул. 1-го Мая и в Заволжском районе. В 1961–1962 гг. было проведено  крепление откосов и подсыпка гребней Приволжской, Идоломской, Нагорной и Северной дамб.

В соответствии с постановлением Совета министров СССР № 133 от 13 февраля 1961 г. был предпринят комплекс мер по защите от разрушения берегов Горьковского водохранилища. С этой целью проектно-изыскательским объединением «Агролеспроект» при Госплане СССР был разработан проект облесения берегов водохранилища. В Кадыйском районе  для проведения лесокультурных работ вдоль береговой линии была установлена т.н. запретная зона общей протяженностью 50 км: по левому берегу р. Волги – шириной 6 км, вдоль правого берега р. Немды – 3 км, вдоль левого берега р. Желваты – 2 км. Всего же в состав Гослесфонда было передано 3159 гектаров земель, в т.ч. сельхозугодий, находившихся в пользовании колхозов, совхозов, опытно-производственных хозяйств  Костромского и Макарьевского районов – 2584 га.

Всего к 1960 г. в связи со строительством и пуском Горьковской ГЭС в Костромской области было переселено на новое место жительства 2095 домохозяйств, в.т.ч. в Костромском районе – 1765, в Красносельском районе – 260, Кадыйском районе – 39, в Татарской слободе г. Кострома – 31; 108 семей из числа переселенцев отправились на жительство в Калининградскую область, 15 – в соседнюю с Костромской Ярославскую область.

В Костромском районе были полностью расселены села Мисково, Жарки, Куниково, деревни Башутино, Ведерки, Вёжи, Губачево, Давыдово, Дьяконово, Митино, Никольское, Новленское, Новоселово, Овинцы, Прость, Саково, Семиново, Скрывалово, Трохач; частично д. Шода.  Перенесены на новое место Куниковская, Мисковская, Дьяковская начальные школы. Для семей, переселяемых из зоны затопления, выстроены десятилетняя школа в с. Чернопенье, семилетняя школа в п. Кирово, клуб в п. Губачево, медпункт в д. Обломихино. В Татарской слободе г. Кострома был разобран, но так и не восстановлен клуб Татпромартели.

В Красносельском районе полностью расселены д. Буговская, Глинище, Закурье, Паршино, Пистерюгино, Поповка, Чудь, хутор Волга; частично деревни  Веняиха, Витязево, Густомесово, Дербилка; перенесена на новое место часть дворов в с. Сидоровское и Красные Пожни.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 июля 1957 года, из Юрьевецкого района Ивановской области в состав Кадыйского района Костромской области в связи со строительством Горьковской ГЭС были переданы семь сельсоветов с 14 колхозами и 120 населенными пунктами. В Кадыйском районе из зоны водохранилища была отселена часть дворов из деревень Деревнище, Завражье, Ковалево, Лубяны, Матвейково, Сорочково, Ступниково. Перенесены на новое место Завражская и Борисоглебская, школы, медпункт в с. Борисоглебское и аптека в с. Завражье.

В 1966 г. решением Костромского облисполкома № 467от 29.06.1966 г. было дополнительно выделено 20 тыс. руб. на берегоукрепительные работы в колхозе «Пятилетка» Костромского района и 13 тыс. руб. на неотложные работы по переселению населения и перенос жилых и хозяйственных строений из населенных пунктов Покровское, Сидоровское, Серково, Сурмино.

После ввода в эксплуатацию Горьковской ГЭС, началось постепенное восстановление и модернизация разрушенной в связи с образование водохранилища инфраструктуры. В 1955-1956 гг. начались работы по строительству речных пристаней в г. Приволжск и с. Красное Костромской области и речного порта в г. Кострома. Были восстановлены мосты через р. Черная и р. Запрудня. В 1958 г. Взамен разрушенного моста через р. Кострома, мешавшего судоходству, были оборудованы причалы пассажирской переправы, приобретены 2 трамвая «Москвич». Строительство же самого моста началось лишь в конце 1970-гг. и было завершено в 1986 г.

Согласно с постановлением Совета министров СССР № 1045  от 15 сентября 1958 г., с целью компенсации ущерба, нанесенного рыбному хозяйству строительством Горьковской ГЭС, началось строительство нерестово-вырастного хозяйства по воспроизводству запасов сазана, леща, судака, стерляди и рипуса, мощностью 8,3 млн. штук молоди в год. Проектное задание было разработано Ростовским-на-Дону отделением института «Гипрорыбпроект». Под строительство был выделен участок 349 га в 10-15 км от г. Костромы в районе д. Коряково. В 1966 г. незавершенное строительство нерестово-вырастного хозяйство было передано в ведение Костромского рыбзавода.

Споры об экономической целесообразности строительства Горьковского водохранилища, степени вреда нанесенного экологии региона, этической составляющей вопроса, связанного с принудительным переселением тысяч людей, разрушением культурных и исторических памятников, располагавшихся на затопленной территории, длятся уже более полувека. Бесспорно одно – это тоже теперь часть нашей истории, наше наследие.

Материал подготовила заведующая отделом

публикации и использования документов

ОГКУ «Государственный архив Костромской области»

Бадьина Н.В.

# Footnotes

Экологический Вестник. – 1999. - № 9. – с. 5.

ГАКО, р-1538, оп. 13, д. 518, л. 24-25.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 358, л.29-31.

ГАКО, р-1538, оп.13, д. 911, л. 130, д. 912, л. 16-17.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 576, л. 11-12.

Составлено по: ГАКО, р-1538, оп.13,  д. 912, л. 14, д. 1028, л. 59; оп. 14, д. 577, л. 122.

ГАКО, р-1538, оп.13, д. 912, л. 17.

ГАКО, р-1538, оп. 13, д. 911, л. 53.

ГАКО, р-1538, оп.13, д. 912, л. 17.

ГАКО, р-1538, оп.14, д. 15, л. 101.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 467, л.25-26.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 644, л. 30.

ГАКО, р-2102, оп. 6, д. 343, л. 28; р-1538, оп. 14, д. 176, л. 28.

ГАКО, р-2102, оп. 6, д. 343, л. 29.

ГАКО, р-1538, оп. 13, д. 951, л. 8.

ГАКО, р-1538, оп.13, д. 912, л. 17.

ГАКО, р-1538, оп. 13, д. 1028, л. 141.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 176, л.107.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 176, л.118.

ГАКО, р-1538, оп.14,  д. 358, л. 200; Перемышленникова Н.Н., Сезонов К.В. Костромская «Атлантида». Как готовилось затопление Костромской низины (1951 – 1956 гг.) // Костромской район: вехи истории. – Кострома, 2003. – с. 326.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 781, л. 47-48, д. 970, л. 1.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 467, л.23-24.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 358, л.237, д. 467, л.118.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 358, л.107.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 358, л.107.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 467, л.106.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 467, л.23-24, д. 468, л.110, д. 576, л. 4-5.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 577, л. 26, 14, д. 653, л. 59.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 577, л. 1-4.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 468, л.58, д. 641, л. 106-107.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 970, л. 15-18.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 970, л. 6-11.

ГАКО, р-1538, оп. 15, д. 185, л. 16-19.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 577, л. 123.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 577, л. 124-125, 130, 132.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 577, л. 126.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 467, л.15.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 577, л. 128, 133.

ГАКО, р-1538, оп. 16, д. 158, 75-76.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 176, л.103.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 468, л.57, 59.

ГАКО, р-1538, оп. 19, д. 766, л. 21; р-7, оп. 12 т.2, д. 1019, л. 9, д. 1081, л. 35, д. 1094, л. 84, д. 1134, л. 89; Северная правда – 1986. – 1 февраля – С. 1.

ГАКО, р-1538, оп. 14, д. 70, л. 63, д. 281, л. 45; оп. 16, д. 160, л. 204.

ГАКО, р-1538, оп. 16, д. 166, л. 90.